LA INNOVACIÓN

Cotizador asistido

Reporte ejecutivo · Fase 1 concluida · 13 de agosto de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

La Innovación recibe solicitudes de cotización por correo, WhatsApp y archivos Excel, en texto libre y con listados que llegan a 100 productos o más. Cada solicitud obliga hoy a que un vendedor busque los artículos uno por uno en el ERP.

Se construyó un cotizador que recibe la solicitud tal como llega utilizando un algoritmo interno e inteligencia artificial, identifica al cliente, resuelve cada línea contra el catálogo y presenta al vendedor únicamente lo que requiere una decisión humana. La búsqueda pasó de entre 9 y 36 segundos por consulta de producto a milisegundos, automatizando este proceso.

Los tres primeros pasos del flujo están terminados y funcionando contra los datos reales del ERP. El cuarto —emitir la cotización— no puede completarse porque el ERP no expone hoy ningún endpoint que escriba: no existe forma de crear la cotización, numerarla, ni obtener el precio con ITBIS y descuentos que corresponde a cada cliente. Tampoco existen los saldos del cliente.

Cerrar el circuito requiere tres endpoints del backend de GestionIncidencias. Están especificados en detalle, con su estructura de datos y su tabla de origen en NAV, listos para ser implementados.

# 2. Análisis realizado

Antes de escribir código se auditó el API existente contra la instancia de pruebas, midiendo cada endpoint con datos reales. El resultado condicionó toda la arquitectura.

## Superficie real del API

Se sondeó el servidor completo. Únicamente cinco rutas devuelven datos; el resto de rutas probadas —cotizaciones, precios, ventas, ficha de cliente— responden con el HTML de la aplicación, es decir, no existen.

| Endpoint disponible | Latencia medida | Volumen |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 0.15 s | Token válido 7 días |
| GET /api/catalogos/clientes | 0.09 – 0.29 s | 12.317 registros |
| GET /api/catalogos/productos | 8.9 – 26.3 s | 63.702 registros |
| GET /api/auth/me · /api/users | Instantáneo | Usuarios del sistema |

## Hallazgo determinante: el costo no son las filas

La medición más reveladora fue una búsqueda por código de barras que devuelve 394 bytes en 10.3 segundos. Ningún filtro reduce el tiempo, porque el costo es el escaneo completo de la vista del ERP y no los datos devueltos. Esto descarta ese endpoint tanto para buscar mientras el vendedor escribe como para proponer alternativas, que exige recorrer el catálogo entero.

## Otros hallazgos

- No existe información de saldos ni cuentas por cobrar. El único indicador de la situación del cliente es el campo de bloqueo de NAV. Sobre una muestra de 5.000 clientes, el 59 % está bloqueado de alguna forma: eso es un semáforo, no un estado de cuenta.

- El catálogo expone un estado «Sustituto» que no figuraba en la documentación, pero no existe campo que enlace un producto descatalogado con el artículo que lo reemplaza.

- La calidad de los datos de clientes es alta: 99 % con RNC y con teléfono, 61 % con correo electrónico.

- El catálogo sigue una convención firme de nomenclatura —tipo de producto, marca, modelo— que resultó ser la señal más valiosa para resolver las solicitudes.

# 3. La solución construida

El cotizador funciona en cuatro pasos. Los tres primeros están operativos.

| Paso | Función | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud | Operativo. Recibe el texto del correo o WhatsApp, o el archivo Excel adjunto, y extrae las líneas pedidas. |
| 2 | Cliente | Operativo en datos de contacto e identificación. Los saldos quedan pendientes de backend. |
| 3 | Productos | Operativo. Resuelve cada línea, clasifica por confianza y permite revisar variantes o agregar productos. |
| 4 | Cotización | Pendiente. Requiere los endpoints de la fase 2. |

## Decisión central: espejo local del catálogo

Dado que el endpoint de productos es inviable para uso interactivo, el catálogo se replica en una base local. La sincronización completa toma 3 minutos y ocupa 33 MB, y se ejecuta de madrugada de forma automática. Con ello, la búsqueda responde entre 50 y 90 milisegundos por línea.

El principio que rige el sistema es: lo local sirve para encontrar, el ERP para comprometer. La existencia y el precio de las líneas seleccionadas se revalidan contra el ERP antes de emitir el documento, de modo que un espejo con horas de antigüedad nunca llega a la cotización final.

## Tecnologías utilizadas

| Componente | Tecnología y motivo |
| --- | --- |
| Aplicación | Next.js 15 y React 19 sobre TypeScript. Un único proyecto sirve la interfaz y la capa de servidor, lo que reduce la infraestructura a mantener. |
| Interfaz | Tailwind CSS v4, con la identidad de marca de La Innovación. Diseñada para uso intensivo en escritorio y operativa en móvil. |
| Espejo del catálogo | SQLite con índices de texto completo (FTS5), a través del módulo nativo de Node 24. Sin dependencias externas ni servidor de base de datos que administrar. |
| Lectura de Excel | ExcelJS. Detecta por su cuenta las columnas de descripción, cantidad y código aunque el encabezado no esté en la primera fila. |
| Interpretación | Claude (API de Anthropic), para extraer líneas de texto desordenado y ordenar candidatos. Opera sobre listas cortas, nunca sobre el catálogo completo. |
| Integración ERP | Cliente propio contra el API de GestionIncidencias, con autenticación por token y control de tiempos de espera. |

# 4. Cómo se resuelve cada solicitud

El sistema combina búsqueda local e inteligencia artificial con una división de trabajo deliberada: la recuperación de candidatos ocurre en la base local y el modelo únicamente razona sobre la lista corta resultante. El catálogo completo equivale a cerca de 1,3 millones de unidades de texto, volumen que no cabe en una consulta al modelo ni tendría sentido económico.

## Señales de resolución

Cada línea se puntúa con cuatro señales combinadas. La más determinante surgió del propio análisis del catálogo: que la descripción del ERP comience por el tipo de producto solicitado.

El caso que lo justifica: para el pedido «abanicos de techo KDK», un NIPLE KDK —un repuesto para abanicos, cuya descripción secundaria menciona esas palabras— coincidía en todos los términos y superaba a un ABANICO KDK real. Buscando solo por palabras, «es un X» y «es una pieza de X» resultan indistinguibles; por la palabra inicial, no.

## Clasificación por confianza

Un pedido de 100 líneas con tres alternativas por línea representaría 300 decisiones: nadie las revisa. El sistema clasifica cada línea y reclama atención solo donde hace falta.

| Clasificación | Comportamiento |
| --- | --- |
| Exacto | Coincidencia por código, código de barras o descripción idéntica. Se incluye automáticamente. |
| Probable | Un candidato claramente por delante del resto. Se incluye, revisable de un vistazo. |
| A revisar | Varios candidatos similares entre sí. Se marca en ámbar y no se incluye hasta que una persona confirma. |
| Sin coincidencia | No hay nada razonable que ofrecer. Se marca en rojo y se explica el motivo. |

Lo dudoso entra desmarcado de forma deliberada: incluir por omisión algo que el sistema no tiene claro es la vía más directa a que una línea equivocada llegue al cliente. Las alternativas se consultan mediante un botón presente en todas las líneas, de manera que también sirva para ofrecer una opción mejor sobre una coincidencia correcta.

Además, el sistema aprende: cada corrección del vendedor se registra como vocabulario de ese cliente. Como los clientes recurrentes repiten su forma de nombrar los productos, con el tiempo una porción creciente de cada solicitud entra resuelta sin intervención.

# 5. Fase siguiente: endpoints requeridos

El cierre del proyecto depende de tres endpoints del backend de GestionIncidencias. Los tres son bloqueantes: sin ellos el cotizador llega hasta la selección de productos y se detiene. Existe un documento técnico complementario con la estructura de datos de cada uno y su tabla de origen en NAV.

| Endpoint | Qué habilita | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Estado de cuenta del cliente | Balance, deuda vencida, límite de crédito y antigüedad. Hoy solo se sabe si el cliente está bloqueado, no cuánto debe ni desde cuándo. | Bloqueante |
| Creación de cotización | Emitir, numerar y persistir el documento. Debe aceptar hasta 100 líneas en una sola petición. | Bloqueante |
| Precio e ITBIS por cliente | Precio que corresponde a cada cliente con sus descuentos e impuesto. Sin esto la cotización sale con precio de lista genérico. | Bloqueante |
| Sustitutos de producto | Enlazar un artículo descatalogado con su reemplazo, para explicar al cliente qué ofrecer en su lugar. | Alta |
| Referencias cruzadas | Códigos alternos y del fabricante. Mejora directamente el acierto al interpretar la solicitud. | Media |
| Marca de tiempo por registro | Permitiría sincronizar solo lo modificado en lugar del volcado completo diario. | Media |

Adicionalmente, se recomienda revisar el rendimiento del endpoint de productos. El cotizador ya lo resuelve mediante el espejo local, por lo que no es bloqueante, pero cualquier otro consumidor de ese endpoint enfrentará las mismas demoras. La causa aparente es el escaneo de una vista del ERP, y un índice adecuado lo resolvería de raíz.

# 6. Cronograma del proyecto

El proyecto se desarrolló en dos semanas hábiles de agosto de 2026. El gráfico resume los hitos de la fase 1 y la estimación de la fase 2.

| # Etapa · agosto 2026 | # 5 | # 6 | # 7 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 17 | # 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Reunión virtual de arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Desarrollo de la fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Entrega de los endpoints solicitados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Cierre de la fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Presentación y solicitud de endpoints faltantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Fase 2 · conexión (estimado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

█ Hito    █ Desarrollo    █ Estimado

El desarrollo arrancó tras la reunión virtual del miércoles 5 de agosto con el equipo del cotizador y los demás involucrados en el proyecto. Con los endpoints solicitados entregados el martes 11, la primera fase quedó cerrada el jueves 13 y se presenta el viernes 14, ocasión en la que se solicitan los endpoints faltantes para completar el proyecto. La segunda fase se estima para el martes 18: al tratarse únicamente de conectar esos endpoints al flujo ya construido, no requiere desarrollo nuevo.

# 7. Conclusión

La fase 1 entrega un sistema funcional que resuelve el problema operativo más costoso: convertir una solicitud desordenada en una lista de productos verificada. Un pedido de 100 líneas que antes exigía búsquedas manuales una por una queda hoy resuelto en segundos, con el vendedor concentrado únicamente en las líneas que presentan duda real.

El proyecto está construido de modo que las funciones pendientes se conectan sin rehacer lo existente: aparecen señalizadas como «Próximamente» en la interfaz, y el aprendizaje del vocabulario de cada cliente ya se acumula desde ahora. Cuando los endpoints estén disponibles, el sistema entrará en operación completa con meses de aprendizaje acumulado.

Documento técnico complementario: especificación detallada de los endpoints requeridos, con estructura de datos y tablas de origen en NAV.